附件4

北京市财政支出项目绩效评价

专家意见汇总书

项目名称：信息化系统运行维护服务

项目单位：北京市第二中级人民法院

主管部门：北京市第二中级人民法院

评价时间：   2022    年    5   月    13    日

# 北京市财政局   制

# 填 报 说 明

一、“专家评分汇总表”中的分值是指《北京市市级预算部门整体支出绩效评价专家评价书》绩效评价表中所标明的“一级指标分值”或“二级指标分值”。各位专家的计分是由相应的“三级、四级指标得分”汇总得来的。

二、“绩效级别”分为四级。评价合计得分90（含）～100分为优，80（含）～90分之间的为良，60（含）～80分之间的为中，60分以下的为差。

# 一、专家评分汇总表

| 内容 | 评价指标及分值 | 专家评分汇总 |
| --- | --- | --- |
|  | 评价指标 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.6 |
|  | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 立项程序规范性 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.6 |
|  | 绩效目标 | 6 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 6 | 5.24 |
|  | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 绩效指标明确性 | 3 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 3 | 2.24 |
|  | 资金投入 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 预算编制科学性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 资金分配合理性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 资金到位率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 预算执行率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 资金使用合规性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13.2 |
|  | 管理制度健全性 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 制度执行有效性 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.2 |
| 产出 | 产出数量 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7.6 |
|  | 实际完成率 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7.6 |
|  | 产出质量 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.6 |
|  | 质量达标率 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.6 |
|  | 产出时效 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
|  | 完成及时性 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
|  | 产出成本 | 7 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 5.6 |
|  | 成本节约率 | 7 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 5.6 |
| 效益 | 项目效益 | 20 | 14.9 | 17.5 | 15 | 14.6 | 12 | 14.8 |
|  | 实施效益 | 20 | 14.9 | 17.5 | 15 | 14.6 | 12 | 14.8 |
|  | 满意度 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.8 |
| 合计 | 100 | 85.4 | 88.2 | 85 | 82.6 | 86 | 85.44 |

# 二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 85.44 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上)□ 良(80-90分) √ 中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |
| 问题： （一）项目决策方面 1、立项程序整体较为规范, 但事前专家论证、风险评估、绩效评估等决策过程资料呈现不足。决策资料不够完备，如决策会议纪要等资料。 2、部分指标细化、量化不足,不便于后期考核与监督，指标的可考核性有待进一步提高，应进一步充分分体现项目实施后所产生的预期绩效成果。 3、该项目作为延续项目，建议项目单位根据每年的实际情况以及年度计划完善项目立项依据。并根据每年单位实际需求，调整项目目标和要求。 （二）项目过程方面 1、项目过程性资料收集有待进一步加强，项目整体实施方案有待进一步细化，项目的组织架构、人员职责、监管制度、合同管理、验收机制、风险预判及制定应急措施等内容有待进一步明确，以确保主责单位发挥统筹指导约束作用，实现预期绩效目标。 2、提前使用下一年度资金但未获得财政部门的事前批准，也未履行审批程序。 3、项目制度有待进一步加强，如服务商的考核机制与评价管理办法有待进一步完善，针对考核制度要求和服务方提交的系统年度运行报告，缺少甲方对服务商的年度考核意见或者周期评价意见。 （三）项目产出方面 1、由于质量指标和效益指标没有充分量化，不能很好的判定实际取得的绩效是否达到最优水平。 2、项目资金在使用中整体较为规范, 项目采用预算评审的方式在一定程度上进行了成本管控，但项目执行过程中成本管控手段或方式还有待进一步拓展。 （四）项目效益方面 1、项目产生的绩效较为明显，项目绩效的材料较为丰富，但个别项目绩效成果资料与所设定绩效目标的匹配度有待进一步加强。 2、项目满意度调查缺少社会面人员的反馈。满意度调查报告未包括内部、外部两个受众的调查结果。 3、项目绩效报告内容有待进一步加强，绩效目标完成情况对照表较为简单(结论都是完成)，支撑资料有待进一步整理。 建议： （一）项目决策方面 1、进一步加强项目决策过程资料的收集。项目绩效目标的设置应充分考虑项目特点尽可能细化和量化，便于后期进行评价与考核。 2、科学合理地制定项目绩效目标，提高指标的量化程度，使项目完成后具备可评价依据。 项目过程方面 在预算编制过程中, 应注意保留相关测算依据, 以便说明预算编制的合理性。 进一步完善项目实施方案，在项目实施方案中增加对服务商的考核机制与评价管理办法的内容，确保项目的顺利实施。 3、 严格遵守项目管理制度，完善项目监管办法，进一步规范项目资金使用和调整流程。进一步健立健全项目管理制度，并严格按照制度对项目外包单位加强考核，进一步提高财政资金使用效率。 4、注重预算执行中预算调整的合规性，严格按相关规定履行预算调整相关手续。 （三）项目产出方面 1、应加强对项目执行过程的管理, 在进一步明确质量考核标准的基础上, 做好项目质量产出相关材料的收集。 2、由于项目是常规项目,建议对项目的成本管控方面进一步拓展成本管控手段或方式。 3、进一步加强重点项目的事前绩效评估，提高立项精准性及预算合理性。 （四）项目效益方面 1、绩效材料的收集应进一步关注与所设定绩效目标的相关性。同时，应进一步突出新时代的网络运维要求，并结合项目实际，设定符合项目特点的绩效目标。另外，该项目资金预算建议更加细化，结合实际工作量申请并使用财政资金，确保财政资金的精准高效。 2、项目满意度调查建议增加社会面人员这个群体,以便项目的实施能够产生更好的绩效和社会影响。 3、注重归集过程管理资料和项目档案资料，从成果的经济、社会、可持续作用等方面对产生效益进行量化、具体分析。 4、强化公共财政支出绩效管理理念，注重项目绩效管理过程和绩效成果的资料收集，全面展示公共财政资金投入的可持续性成果。 专家组组长： 日 期：2022年5月13日 |

# 三、专家组基本情况

| 姓 名 | 职 称 | 专 业 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周玉培 | 高级工程师 | 信息化 | 业务管理专家 |
| 杨波 | 副教授 | 管理科学与工程 | 业务管理专家 |
| 李云峰 | 正高级会计师 | 经济学 | 财务管理专家 |
| 徐勃 | 高级工程师 | 科技管理 | 绩效管理专家 |
| 李静岩 | 高级会计师 | 财务管理 | 绩效管理专家 |